**scrum**

* شناسایی موجودیت ها
* شناسایی روابط
* شناسایی شرکت ارائه دهنده
* قیمت و کفیت ( سرور اختصاصی و فضا )
* <http://visitiran.travel>
* <http://iranmemorialday.com>
* <http://aboutiran.com>
* <http://traveltovisitiran.com>
* <http://govisitiran.com>

نوشتن

business plan

**10 ساعت**

**پویا**

انتخاب

Domain

2 ساعت

پویا+کامران

Hosting

وPlatform مناسب

2 ساعت

پویا+کامران

* سرمایه اولیه:
* فاز ها:
* ریسک:
* برتری:
* هزینه:
* درآمد:
* بازاریابی و فروش: (شناسایی بالقوه)

**دیتا مدل**

**48 ساعت**

**(4 ساعت کامران)**

* انتخاب معماری ( چه تکنولوژی ای برای هر بخش استفاده شود)
* بررسی سورس کنترل ها از لحاظ قیمت و کیفیت
* انتقال تمام مستندات و سورس کدها به سور کنترل

**معماری و ایجاد پروژه**

**1 ساعت کامران**

**پیاده سازی سورس کنترل تحت اینترنت**

**4 ساعت**

**کامران**

**ساخت دیتابیس**